****

**Logboek**

**Project: Zuzu**

**Klas: 2TK** **Startdatum: 29-8-2022**

**Team: De Schapen**

**Teamleden: Tom, Roy, Maximus en Lulu**

*Vul de volgende sprintplanning in*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 1 - Sprint Backlog**  *grote stappen in deze Sprint (= samenvatting van To Do lijst)*     1. *Als gebruiker wil ik de contactgegevens van restaurant ZuZu zien, zodat ik contact kan opnemen met het restaurant.* 2. *Als gebruiker wil ik mijn gegevens invullen, zodat de bezorger weet waar hij de bestelling heen moet brengen.* 3. *Als gebruiker wil ik het aantal sushi’s invullen, zodat ik de sushi’s kan bestellen.* | **Sprint 1 - To Do lijst**  *kleine concrete activiteiten (= uitwerking van Sprint Backlog) heel werkwoord, 4 - 5 taken per lesuur*  *T = team, D = duo, A = allemaal, I = individu; evt. punten erbij*  *A Pagina's afmaken met HTLM en Bootstrap 5*  *A PHP H4 opdrachten 1 t/m 11 opdracht 13 en opdracht 15*  *A Database H2* |
| **Sprint oplevering**  *(concrete producten of toetsen)*    Wat:   * Logboek (template, zie bijlage) inleveren via de Teams * Huiswerk PHP en database (Tonen aan docent) * 3 pagina’s van ZuZu     Wanneer:    09-09-2022 |
| **Definition of Done**  *(specifieke eisen aan opleveringen)*  Het moet goed werken en gepushed zijn op github in de goede repository of op teams ingeleverd.        *al het werk is getest en besproken al het werk voldoet aan de eisen zie … iedereen kan alles uitleggen* |

*Vul in na elke Stand-Up*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **5-9-2022** | Sprint nr. **1** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **Onderzoek voor sushi website en handleiding voor xampp** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja  Goed op tijd afgemaakt |  | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
|  | Ja  Obstakel:  Wat wij als obstakel ervaarde is het juist inleveren van de opdrachten omdat we nog niet duidelijk wisten in welke repository dit moest  Oplossing:  We checken nu altijd voordat iets bij done komt te staan of deze ook daadwerkelijk in de juiste repository staat | | |
|  |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stand-Up** | | Datum:  **12-9-2022** | Sprint nr. **2** |
| **Wat is klaar sinds vorige Stand-up:**  **Ik heb alle html web paginas af, database huiswerk af, en de helft van de php opdrachtem** | | | |
| **Werkt het team volgens planning?** | | | |
| Ja |  | | |
| **Zijn er problemen?** | | | |
|  | Ja  Obstakel:  Het was lastig om alle opdrachten van php af te krijgen  Oplossing:  Ik had meer hulp kunnen vragen aan docenten | | |
|  |  | | |

*Vul in na elke Review*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Review *WAT heeft het team geleerd?*** | Datum:  **12-9-2022** | Sprint nr. **2** |
| **Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd?**  **We hebben de basis over php geleerd en waar dit voor gebruikt wordt, we hebben geleerd over hoe databases in elkaar zitten en hoe je deze kunt maken en manipuleren. Ook hebben we les gekregen over testen, wat dit inhoud en waarom je dit doet.** | | |
| **Wat beheerst het team of een van de teamleden nog niet voldoende?**  **We hebben allemaal nog veel te leren over php en liepen allemaal vast met het huiswerk** | | |
| **Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint**  **Vragen stellen aan de docenten om voorbij onze obstakels te komen**  *Noteer op post-its, plak in de volgende Sprint* | | |

*Vul in na elke Retro*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sprint Retro *HOE heeft het team gewerkt*?** | Datum:  **12-9-2022** | Sprint nr. **2** |
| **Wat ging allemaal goed?**  **Iedereen werkte goed zelfstandig en wist wat er gedaan moest worden** | | |
| **Wat kan beter?**  **We konden beter samenwerken en elkaar meer vragen en ondersteunen** | | |
| **Actiepunt voor volgende Sprint**  **Overleggen en samen testsen en bespreken**  *Kies 1 actiepunt, noteer op post-it, plak in de Sprint*  **Overleggen** | | |